PERENCANAAN PEMBUATAN WEB SISTEM INFORMASI AKADEMIK SEKOLAH

# 1. Tujuan Proyek

Membuat Website Sistem Informasi Akademik Sekolah berbasis web untuk SMK Perguruan Cikini, fokus pada pengembangan front-end sesuai standar SKKNI.

# 2. Spesifikasi Fungsionalitas

- Loading Page: Halaman animasi loading menggunakan CSS.

- Login Page: Form autentikasi dengan validasi inputan.

- Home Page: Menampilkan notifikasi, ringkasan informasi, dan navigasi ke fitur lain.

- Jadwal Pembelajaran: Tabel jadwal per siswa/guru.

- Rapor Bayangan: Tabel nilai siswa dengan estetika rapi.

- Profile Pribadi: Menampilkan data diri siswa/guru.

- Profile Sekolah: Informasi umum sekolah dan daftar jurusan.

- Pengaturan: Form preferensi pengguna (tema, password, dll).

# 3. Teknologi yang Digunakan

| Komponen | Teknologi/Tools |
| --- | --- |
| Struktur Teks | HTML5 Semantik |
| Styling & Grafis | CSS3 Modular, Animasi CSS, SVG/PNG Icons |
| Interaktivitas | JavaScript Dasar |
| Debugging | Developer Tools (Chrome, Firefox) |
| Dokumentasi | Markdown (.md file) |
| Desain Web | Figma (opsional prototyping) |
| Editor Kode | Visual Studio Code |

# 4. Struktur Folder Project

/akademik-web/

├── index.html

├── login.html

├── home.html

├── jadwal.html

├── rapor.html

├── profile.html

├── sekolah.html

├── pengaturan.html

├── /assets/

│    ├── /css/

│    │     └── style.css

│    ├── /img/

│    │     └── (gambar ikon, logo, background)

│    └── /js/

│          └── script.js

└── README.md (Dokumentasi proyek)

# 5. Tahapan Pengerjaan

| No | Tahap | Deskripsi | Estimasi Waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perencanaan & Desain Layout | Sketsa wireframe di Figma atau kertas | 30 menit |
| 2 | Struktur HTML & CSS | Membangun halaman statis, loading & login | 90 menit |
| 3 | Implementasi Fitur | Jadwal, Rapor, Profil, Pengaturan | 90 menit |
| 4 | Debugging & Penyempurnaan | Cek responsif, kompatibilitas browser | 45 menit |
| 5 | Dokumentasi & Finalisasi | Komentar kode & dokumentasi README | 45 menit |

# 6. Checklist Debugging dan Pengujian

- Validasi form login

- Responsive view mobile & desktop

- Cek kesesuaian warna dan font

- Cek tabel jadwal dan rapor tampil rapi

- Semua link navigasi berfungsi

# 7. Peralatan yang Disiapkan

- PC/Laptop (min. Core i3 Gen-8, RAM 2 GB)

- Windows 10/Linux

- Visual Studio Code

- Browser (Chrome/Firefox)

- Aplikasi desain (Figma/Adobe XD)